Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXII/216/09

Rady Gminy Siedlec

z dnia  24 listopada 2009 r.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych  Sp.

z  o.o. w Siedlcu na lata 2009-2013

Siedlec

…………………….

Wieloletni Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcu na lata 2009-2013 opracowano zgodnie z Ustawą z dnia 07.06.2001 o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Niniejszy plan zastępuje i jest zaktualizowaną wersję Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. przyjętego Uchwałą XXIV/181/09 Rady Gminy Siedlec z dn. 27.01.2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W ramach aktualizacji uwzględniono:

- Planowane przystąpienie do realizacji Projektu inwestycyjnego pn. ”Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Siedlec”

- Zamierzenie inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej gminy Siedlec

##### I. Informacje ogólne

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Zbąszyńska 15

64-212 Siedlec

NIP: 923-166-51-35

REGON: 301066285

###### Podstawa działalności

- Wpis do KRS nr 0000327950 z dn. 16.04.2009 (oddział KRS Poznań)

- Uchwała Rady Gminy Siedlec XXIV/180/09 z dn. 27.01.2009 w sprawie likwidacji Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w celu zawiązania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( z poźn. zm.)

- Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlec- Uchwała Rady Gminy Siedlec VIII/62/07 z dn.26.06.2007

- Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.- Decyzja Wójta Gminy Siedlec nr IV-705-20 z 27.04.2009

###### Przedmiot działania Spółki  ( w zakresie dot. usług wod.-kan.)

    - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)

    - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)

    - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych(PKD.42.21.Z)

    - roboty związane z budową inżynierii wodnej(PKD 42.91.Z)

    - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane(PKD.42.99.Z)

    - przygotowanie terenu pod budowę (PKD.43.12.Z)

    - wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD.43.21.Z)

    - wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD.43.22.Z)

    - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD.43.29.Z)

###### Obecny zakres świadczonych usług wodociągowo- kanalizacyjnych

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. świadczy usługi:

      - w zakresie zaopatrzenia w wodę na rzecz 11564 mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych usługowych i publicznych w zwodociągowanych obszarach miejscowości Siedlec, Kiełkowo, Jażyniec, Jaromierz, Żodyń, Kopanica, część Wielkiej Wsi, Mała Wieś, Wąchabno, Chobienice, Grójec Wielki, Grójec Mały, Wojciechowo, Nieborza, Godziszewo, Karna, Zakrzewo, Belęcin, Tuchorza, Stara Tuchorza, Kiełpiny, Reklin, Reklinek w ilości ( 2008r.) 595 tys. m3/rok

      - w zakresie odprowadzania ścieków na rzecz 3583 mieszkańców oraz podmiotów usługowych i publicznych w skanalizowanych obszarach miejscowości Siedlec, Tuchorza, Tuchorza Stara, Kiełpiny w ilości ( 2008r.) 97 tys.m3/rok

W.w. usługi Spółka realizuje z użyciem:

- 123,3 km sieci wodociągowych zaopatrzonych w 3118 przyłączy zasilanych z ujęć i stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w miejscowościach Siedlec, Tuchorza, Godziszewo, Kopanica, Wielka Wieś

- 41,5 km sieci kanalizacyjnych zaopatrzonych w 680 szt. przyłączy zakończonych oczyszczalniami ścieków zlokalizowanych w miejscowościach Siedlec i Tuchorza.

##### II. Planowany zakres usług

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. planuje:

- W wyniku budowy przyłączy wodociągowych objąć usługami w zakresie dostaw wody odbiorców w obszarach – obecnie – wyposażonych w rozdzielczą sieć wodociągową,

- W wyniku realizacji Projektu inwestycyjnego ”Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Siedlec objąć usługami w zakresie odprowadzania ścieków odbiorców usług w miejscowościach: Grójec Wielki, Grójec Mały, Chobienice, Wojciechowo, Nieborza, Siedlec, Żodyń, Jażyniec

- W wyniku realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowych objąć usługami wodociągowymi odbiorców usług w miejscowościach Nowa Tuchorza, Mariankowo, Wielka Wieś, Boruja.

##### III. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

1. Infrastruktura wodociągowa:

- Przedsięwzięcie rozwojowo- modernizacyjne realizowane z użyciem środków Gminy Siedlec:

|  |  | Inwestor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa 7,36 km sieci w m. Nowa Tuchorza | 2009 | Gmina Siedlec | Wniosek PROW |
| Budowa 7.95 km sieci w m. Mariankowo | 2009 | Gmina Siedlec | Wniosek PROW |
| Budowa 3,00 km sieci w m. Wielka Wieś | 2013 | Gmina Siedlec | ................................... |
| Budowa 11,79 km sieci w m. Boruja | 2011 | Gmina Siedlec | .................................. |

- Przedsięwzięcie rozwojowo modernizacyjne realizowane z użyciem środków ZEUK Sp. z o.o.

| L.p. | Nazwa zadania | Rok | Inwestor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w Wojciechowie | 2009 | ZEUK. Sp. z o.o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 2. | Przywrócenie parametrów użytkowych sieci wodociągowej w Kopanicy przez usunięcie manganu | 2010 | ZEUK. Sp. z o.o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 3. | Zakup agregatu prądotwórczego | 2012 | ZEUK. Sp. z o.o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 4. | Modernizacja budynku SUW Siedlec ( remont dachu, nowe bramy, posadzki) dostawienie dwóch filtrów | 2010-2011 | ZEUK. Sp. z o.o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 5. | Modernizacja zbiornika retencyjnego w SUW Tuchorza | 2010 | ZEUK. Sp. z o.o. | Fundusz amortyzacyjny |
| 6. | Wymiana zużytych sieci wodociągowych | 2011-2012 | ZEUK. Sp. z o.o. | Fundusz amortyzacyjny |

2. Infrastruktura kanalizacyjna

- Przedsięwzięcie rozwojowe realizowane w ramach Projektu ”Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Siedlec” z użyciem środków EU w ramach PO IiŚ.

| L.p. | Zadanie | Zakres | Jednostka | Wielkość | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa kanalizacji w m. Żodyń | kan. grawitacyjna przykanaliki kan. tłoczna przepompownie przyłącza ciśnieniowe | km km km szt. km | 5,2 0,9 2,5 6 1,4 | 2011 |
| 2 | Budowa kanalizacji w m. Jażyniec | kan. grawitacyjna przykanaliki kan. tłoczna przepompownie | km km km szt. | 2,5 0,6 0,4 3 | 2011 |
| 3 | Kolektor sanitarny Siedlec - Obra | tłocznia ścieków rurociąg tłoczny | szt. km | 1 12,1 | 2010 |
| 4 | Budowa kanalizacji w m. Grójec Mały | kan. grawitacyjna przykanaliki kan. tłoczna przepompownie | km km km szt. | 2,9 0,5 1,4 5 | 2012 |
| 5 | Budowa kanalizacji w m. Grójec Wielki | przykanaliki przepompownie | km szt. | 0,2 1 | 2012 |
| 6 | Budowa kanalizacji w m. Chobienice – ETAP 1 | kan. grawitacyjna przykanaliki kan. tłoczna przepompownie | km km km szt. | 1,7 0,3 0,6 0 | 2009 |
| 7 | Budowa kanalizacji w m. Chobienice – ETAP 2 | kan. grawitacyjna przykanaliki kan. tłoczna przepompownie | km km km szt. | 3,5 0,9 1,2 4 | 2011 |
| 8 | Budowa kanalizacji w m. Wojciechowo | kan. grawitacyjna przykanaliki kan. tłoczna przepompownie przyłącza ciśnieniowe | km km km szt. km | 1,4 0,2 0,3 2 0,6 | 2010 |
| 9 | Budowa kanalizacji w m. Nieborza | kan. grawitacyjna przykanaliki kan. tłoczna przepompownie przyłącza ciśnieniowe | km km km szt. km | 1,5 0,3 2 2 0,8 | 2010 |
| 10 | Budowa kanalizacji w m. Siedlec | kan. grawitacyjna przykanaliki | km szt. | 0,2 0,1 | 2010 |
| 11 | Kolektor Chobienice - Siedlec | tłocznia ścieków rurociąg tłoczny | szt. km | 1 7,8 | 2010 |
| 12 | Kolektor Grójec Mały – Chobienice | tłocznia ścieków rurociąg tłoczny | szt. km | 0 2,2 | 2012 |
|  | RAZEM | kan. grawitacyjna przykanaliki kan. tłoczna przepompownie przyłącza ciśnieniowe tłocznia ścieków rurociąg tłoczny | km km km szt. km szt. km | 18,9 4,0 8,4 23 2,8 2 22,1 |  |
| Inwestor Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. |

- Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne realizowane z użyciem środków ZEUK Sp. z o.o.

| L.p. | Nazwa zadania | Rok | Inwestor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych | 2011 | ZEUK Sp. z o.o. | Fundusz amortyzacyjny |

##### IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

1.Przedsięwzięcia inwestycyjne:

|  | Rok | Inwestor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci wodociągowej Godziszewo- Belęcin | 2009 | ZEUK Sp. z o.o. | Fundusz amortyzacji |
| Wymiana i przebudowa przyłączy wodociągowych | 2011/2012 | ZEUK Sp. z o.o. | Fundusz amortyzacji |
| Monitoring systemu wodociągowo- kanalizacyjnego | 2010/2011 | ZEUK Sp. z o.o. | Fundusz amortyzacji |

2. Przedsięwzięcia organizacyjne:

Odprowadzanie ścieków:

- Stosownie do zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie egzekwowania obowiązku przyłączania się do nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych,

- Nadzór nad budową przyłączy celem eliminacji możliwości włączenia (nielegalnego) wód opadowych,

- Nadzór nad siecią (studzienki kanalizacyjne) celem eliminacji możliwości nielegalnego zrzutu ścieków przez osoby nie posiadające umów o odbiór ścieków.

###### 2.Zaopatrzenie w wodę

- Eliminowanie ubytków wody wskutek wymiany starej sieci wodociągowej i sukcesywnych eliminacji i napraw odcinków sieci,

- Opomiarowanie wszystkich punktów poboru wody, w tym na cele p.poż. i utrzymania komunalnych terenów zielonych (wprowadzenie systemu rozliczeń za pobór wody na ww. cele),

- Zabezpieczenie punktów poboru wody przed dostępem osób nie posiadających umów na dostawę wody. Eliminacja nielegalnych przyłączy do sieci wodociągowych.

- Bieżące przeglądy i wymiany wodomierzy.

- Wykorzystanie zdolności produkcyjnych ujęć i SUW poprzez przyłączenie do systemu odbiorców w obszarach, w których istnieje sieć rozdzielcza.

##### V. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach [tys. zł]

| L.p. |  | Finansowanie | Razem Wartość w tys. zł. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne oraz racjonalizujące |
| 1. | Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne- infrastruktura wodociągowa | Gmina | 4434,0 | 2265,0 |  | 1729,0 |  | 440,0 |
|  |  | Spółka | 470,0 | 40,0 | 130,0 | 120,0 | 180,0 |  |
| 2. | Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków | Spółka | 580,0 | 170,0 | 150,0 | 160,0 | 100,0 |  |
| 3. | Infrastruktura kanalizacyjna | Spółka | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |
| Przedsięwzięcie inwestycyjne* Razem 2009 2010 2011 2012 |
| 1. | Projekt „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Siedlec” | Dotacja F.S. | 20.651,9 | 0,0 | 8.514,7 | 9.168,3 | 2.968,9 |  |
|  |  | Gmina *1 | 5.821,7 | 944,8 | 1.943,1 | 1.728,5 | 1.205,3 |  |
|  |  | Spółka *2 | 7.130,8 | 1.007,6 | 1.340,4 | 3.966,0 | 816,9 |  |
|  |  | Razem | 33.604,4 | 1.381,2 | 12.369,3 | 14.862,8 | 4.991,1 |  |

*1- objęcie udziałów w Spółce ( aport finansowy)

*2- kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Spółkę