Załącznik Nr 5 do uchwały

Nr …….. Rady Gminy Siedlec

z dnia … grudnia 2007 roku

Inwestor: Gmina Siedlec

Wieloletni Program Inwestycyjny oraz inne programy

wieloletnie Gminy Siedlec

w złotych

| Lp. | Nazwa inwestycji | Rok rozpocz. - rok zakończ. | Wartość inwestycji | Finansowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Budowa trzech ekologicznych kotłowni opartych na odnawialnych źródłach energii w gminie Siedlec | 2007 -2010 | 1.480.003 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A) kotłownia Belęcin |  |  | 0 | 0 | 0 | 520.888 | 0 | 0 |
|  | B) kotłownia GOK Siedlec |  |  | 0 | 0 | 119.290 | 0 | 0 | 0 |
|  | C) kotłownia Kopanica |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.825 | 0 |
| 2. | Zespół dwóch otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji w gminie Siedlec | 2007 -2011 | 5.727.526 | 0 | 33.000 | 427.089 | 427.089 | 427.090 | 427.090 |
|  | A) Chobienice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.948.947 | 0 |
|  | B) Kopanica |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.037.221 | 0 | 0 |
| 3. | Rozbudowa kwatery składowiska odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Powodowo | 2006 -2008 | 605.350 | 46.100 | 345.000 | 214.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Budowa Domu Pomocy Społecznej w Siedlcu I etap | 2007-2010 | 4.961.108 | 0 | 15.000 | 237.716 śr. własne 1.347.057 śr. zewnętrzne | 257.687 śr. własne 1.460.229 śr. zewnętrzne | 246.513 śr. własne 1.396.906 śr. zewnętrzne | 0 |
|  | Razem: | - | 12.773.987 | 46.100 | 418.000 | 2.345.402 | 4.703.114 | 4.834.281 | 427.090 |